# 10 — الفجوات التقنية والمعمارية (Platform Readiness) — مشكاة

الغرض: تقييم من منظور مهندس معماري لمنتج عالمي — ما الذي ينقص النظام تقنيًا/معماريًا ليكون منتجاً مكتملاً (لا نموذجاً متقدّماً)، بمعزل عن ميزات المشروع نفسها. أي: القدرات الأفقية التي تفصل «تطبيقاً يعمل» عن «منصّة تُشغّل آلاف المساجد وعشرات الآلاف من المستخدمين بثقة».

الإصدار: 1.0 — يونيو 2026 · الترميز: P0 حاجز للإطلاق · P1 حرج للتوسّع · P2 نضج · P3 لاحق.

خلاصة الحالة الراهنة (بصدق): النظام اليوم Create + Read فعليًا — لا توجد عمليات تعديل (Update) ولا حذف (Delete) في أي وحدة، والصلاحيات مثبّتة في الكود (صفحة←أدوار)، ولا واجهة لتغيير الإعدادات الحاكمة (كالمعدّلات المالية). هذه ليست تفاصيل — بل أعمدة منتج مفقودة.

## مقياس النضج (Maturity Scorecard)

| المحور | الحالة | الهدف |
| --- | --- | --- |
| اكتمال CRUD | 🔴 إنشاء/قراءة فقط | تعديل/حذف/أرشفة شاملة |
| الصلاحيات (RBAC) | 🟠 خشنة ومثبّتة بالكود | دقيقة لكل إجراء/نطاق وقابلة للتهيئة |
| صلاحيات المدير العام | 🟠 محدودة بنماذج الإنشاء | تحكّم كامل بكل بيان |
| مكوّنات الواجهة (CRUD/Picker/Table) | 🟠 جزئية | منظومة موحّدة |
| الإعدادات الحاكمة (Settings) | 🔴 غير موجودة | لوحة تهيئة كاملة |
| التدقيق والتاريخ | 🟠 جدول بلا واجهة | سجل + خط زمني + تراجع |
| دورة حياة الحساب | 🔴 لا إعادة تعيين/تعطيل | كاملة |
| Offline/PWA | 🔴 غير موجود | offline-first (حرج ميدانيًا) |
| المراقبة والتشغيل | 🔴 غير موجود | Observability + نسخ + CI/CD |
| الأمن وحماية البيانات | 🟠 عزل نطاق أساسي | تدقيق + سياسات + حقوق بيانات |
| الاختبار الآلي | 🟠 backend فقط | frontend/E2E/load + بوابة CI |

## 1. اكتمال دورة الحياة (CRUD) — الفجوة الكبرى · P0

الواقع: كل الوحدات تدعم الإنشاء (نماذج) والقراءة (قوائم/لوحات) فقط. لا يوجد أي تعديل أو حذف في الكود (لا update/delete في طبقة الخادم ولا أغلفة RPC).

الناقص: - تعديل (Edit) لكل كيان: مسجد، وحدة تنظيمية، مستخدم، دور، حلقة، معلّم، مكان، مستحق، تبرّع، مصروف، مشترك، اجتماع… (نماذج تحرير + RPC تحديث + تحقّق صلاحية). - حذف/أرشفة مع تأكيد، وحذف ناعم (status='archived') + استرجاع، ومنع الحذف الصلب لما له تبعات. - شاشات تفصيل (Detail view) لكل كيان (نقر السطر → صفحة/لوحة جانبية بكل الحقول + إجراءات). - عمليات جماعية (Bulk): تحديد متعدد، تعديل/حذف/تصدير جماعي، استيراد بمعاينة وتحقّق. - تحرير الحقول الحسّاسة (تصحيح خطأ، إعادة فتح اعتماد، إلغاء صرف) — بمسار محكوم ومدقّق.

لماذا يهم: بلا تعديل/حذف، أي خطأ إدخال يبقى للأبد، ولا تُدار البيانات فعليًا — هذا أهم ما يفصل المنتج عن النموذج.

## 2. الصلاحيات (RBAC) دقيقة وقابلة للتهيئة · P0

الواقع: الصلاحيات في lib/access.ts = خريطة ثابتة «صفحة ← قائمة أدوار». لا تمييز بين القراءة/الإنشاء/التعديل/الحذف/الاعتماد، ولا تخصيص لكل مستخدم/نطاق، ولا تعديل من الواجهة.

الناقص: - نموذج صلاحيات قائم على القدرات (Capabilities): (module, action, scope) — مثل finance.approve, mosque.edit, user.delete. كل دور = حزمة قدرات افتراضية. - منح/حجب مخصّص لكل مستخدم أو نطاق (ما ذكرتَه حرفيًا): «اسمح لمسؤول المربع X بالاطّلاع على المالية» أو «بالتعديل دون الحذف». أي تجاوزات (overrides) فوق الدور. - أدوار مخصّصة يصنعها المدير العام (Role Builder) لا أدوار محشورة في الكود. - لوحة مصفوفة الصلاحيات (Permission Matrix UI): جدول أدوار × قدرات، قابل للتحرير. - صلاحيات على مستوى الحقل (إخفاء/منع تعديل حقول حسّاسة)، وعلى مستوى السطر (نطاق). - التحقّق المزدوج: القدرة تُفحص في الخادم لكل عملية (لا الاعتماد على إخفاء الواجهة)، وتُعكس في الواجهة (إظهار/تعطيل الأزرار).

لماذا يهم: منظمة بآلاف المساجد تحتاج تفويضًا مرنًا؛ الأدوار الثابتة لا تكفي تنوّع المسؤوليات. هذا قلب «المنتج الإداري».

## 3. تحكّم المدير العام الكامل (Admin Omnipotence) · P0/P1

الواقع: المدير العام يرى كل شيء لكنه يُعدّل فقط ما تتيحه نماذج الإنشاء القليلة.

الناقص: - قدرة تعديل/تصحيح أي سجل في أي وحدة (مع تدقيق إلزامي) — «god mode» منضبط. - انتحال هوية (Impersonate / Login-as) للدعم: «اعرض النظام بعين هذا الأمير» لتشخيص مشكلته. - أدوات تصحيح البيانات: عكس اعتماد، إبطال صرف، إعادة احتساب، دمج سجلات مكرّرة، نقل مسجد بين مربعات (re-parent مع تحديث المسار المادّي والتبعات). - إدارة المستخدمين الكاملة: تعطيل/تعليق/إعادة تفعيل، إعادة تعيين كلمة المرور، إنهاء جلسات، تغيير الأدوار والنطاقات.

لماذا يهم: بلا هذه الأدوات، كل استثناء يتحوّل إلى تدخّل يدوي في قاعدة البيانات — غير مقبول لمنصّة إنتاجية.

## 4. منظومة مكوّنات الواجهة (UI Platform) · P1

الواقع: أُنجزت أساسيات ممتازة (Select/Combobox/Async-search/Field/SegmentedControl، قوائم مُصفّحة، توكنز موحّدة). لكن أنماط الإدارة الغنية ناقصة.

الناقص: - Picker Modal (نافذة اختيار غنية): لاختيار مستخدم/مسجد/كيان — ببحث + تصفّح هرمي + فلاتر + «المستخدَمون مؤخّرًا» + صور/أحرف أولية + تعدّد الاختيار + «إنشاء جديد ضمن النافذة». (الحالي MAsyncCombobox مضمّن وبسيط؛ يلزم نمط Modal للحالات الكبيرة.) - CRUD Dialog/Drawer موحّد: تحرير في نافذة/لوح جانبي مع حالة «غير محفوظ»، تحقّق فوري، ربط أخطاء الخادم بالحقول، حفظ متفائل. - DataTable متقدّم: فرز بكل الأعمدة، فلاتر/أوجه (facets)، اختيار أعمدة، تحديد جماعي، تصدير، حفظ العروض، ترقيم/تمرير لا نهائي/قوائم افتراضية (virtualized) للأعداد الهائلة. - ConfirmDialog للإجراءات المدمّرة (مع كتابة الاسم للتأكيد في الحساسة). - لوحة أوامر عامّة (Command Palette ⌘K): بحث وتنقّل فوري عبر كل النظام. - DetailDrawer / صفحة كيان موحّدة (نظرة + تبويبات + سجل التغييرات + إجراءات). - إطار نماذج موحّد (مخطط تحقّق + dirty-state + رسائل خطأ من الخادم).

لماذا يهم: الإدارة الفعلية = الكثير من الاختيار/التحرير/الحذف؛ بلا هذه الأنماط تتضخّم الشاشات وتتباين.

## 5. طبقة البيانات والـAPI الناضجة · P1

الناقص: - عقد موحّد للقوائم: ترقيم/فرز/فلترة قياسي عبر كل النقاط (أُنجز يدويًا متفرّقًا). - التزامن المتفائل (Optimistic concurrency): إصدار/ETag لكل سجل لمنع «آخر كتابة تطمس» عند تحرير شخصين. - حذف ناعم + استرجاع + تدقيق كنمط معياري. - تصدير/استيراد لكل كيان (CSV/Excel/JSON). - أحداث/Webhooks للتكامل المستقبلي. - Idempotency على كل الطفرات (موجود في الإدخال اليومي عبر client_uuid؛ يُعمّم).

## 6. التدقيق والتاريخ والمساءلة · P1

الواقع: جدول audit_log موجود ويُكتب لبعض العمليات — بلا أي واجهة.

الناقص: شاشة سجل تدقيق (فلترة بالمستخدم/الكيان/الإجراء/التاريخ)، خط زمني لكل سجل («من غيّر ماذا ومتى»، قبل/بعد)، تراجع (undo/revert)، وموجز نشاط (activity feed). وتعميم كتابة التدقيق على كل طفرة.

لماذا يهم: المساءلة شرط في نظام مالي/إداري متعدّد المستويات.

## 7. دورة حياة الحساب والمصادقة · P0/P1

الواقع: دخول/خروج + JWT + MFA (خادميًا) فقط.

الناقص: - خدمة ذاتية: نسيت كلمة المرور/إعادة تعيين، تغيير كلمة المرور، تحرير الملف الشخصي، تأكيد الهاتف/القناة. - حالات الحساب: تعطيل/تعليق/إعادة تفعيل، إنهاء كل الجلسات، عرض الجلسات النشطة. - واجهة MFA (تفعيل + رمز QR + رموز احتياطية) — الـbackend جاهز. - دعوات (Invitations) برابط + معالج تهيئة (onboarding wizard). - سياسات كلمة المرور، وتنبيه دخول من جهاز جديد.

## 8. الإعدادات الحاكمة والتهيئة (System Settings) · P0

الواقع: لا توجد أي لوحة إعدادات. المعدّلات المالية (نقطة=مال، الراتب المقطوع، سعر الساعة) في قاعدة البيانات بلا واجهة لتعديلها — والمدير العام لا يستطيع تغييرها رغم أن «تغيير المعدّل بأثر قادم» قرار حاكم (ق2).

الناقص: - لوحة المعدّلات المالية (إصدار جديد بأثر قادم، مع تأريخ). - إعدادات عامّة: بدء الأسبوع، الهدف الأسبوعي، إعداد التقويم الهجري، العملة. - تفعيل/تعطيل الوحدات (Feature toggles) لكل رابطة/محافظة. - إعدادات العلامة (الاسم/الشعار)، وقوالب الإشعارات والتقارير.

لماذا يهم: بلا إعدادات، كل تغيير سياسة = نشر برمجي. منصّة عالمية تُهيّأ من الواجهة.

## 9. سير العمل والاعتمادات القابلة للتهيئة · P2

الواقع: سلسلة الاعتماد مثبّتة (أمير ← أعلى طبقة).

الناقص: رفض بسبب + إعادة تقديم، تذكيرات/SLA على المعلّقات، تفويض أثناء الغياب، اعتمادات متعدّدة الخطوات قابلة للتهيئة، ومعالجة آلية لانتهاء الدورات/الاستقالات (الـbackend للحوكمة جاهز بلا واجهة).

## 10. الأداء والتوسّع الحقيقي (آلاف المساجد × سنوات) · P1

الواقع: أُنجز ترقيم القوائم + تجميع SQL + «أحدث سجل/مسجد» بالنافذة + بحث على الخادم. جيد، لكن غير كافٍ عند الحجم الكامل.

الناقص: - تجميعات مُسبقة (Materialized rollups): لوحات المدير العام تحسب على الطاير عبر كل المساجد؛ عند عشرات الآلاف × سنوات سجلات يلزم جداول تجميع تُحدَّث عند الكتابة (أو دفعات). - مهام خلفية/طوابير (Queues): توليد التقارير، الإشعارات، إعادة الاحتساب، الاستيراد الكبير — خارج دورة الطلب. - تخزين مؤقت (Edge/KV cache) للمؤشرات والقوائم الثابتة نسبيًا. - قوائم افتراضية (virtualization) للجداول الضخمة، وفرز خادمي لكل الأعمدة. - مراجعة الفهارس وخطط الاستعلام، وتجنّب N+1، وحدود معاملات/اتصالات D1 (واجهنا حدّ معاملات inArray فعليًا). - تحميل كسول لشجرة التهيئة (تحمّل كل الوحدات حاليًا).

## 11. العمل دون اتصال و PWA والجوال · P0 (حرج ميدانيًا)

الواقع: لا شيء — رغم أنّ offline-first قرارٌ جوهري (اتصالات سوريا).

الناقص: PWA قابل للتثبيت + Service Worker، تخزين محلي (IndexedDB/Dexie)، طابور إدخالات دون اتصال + مزامنة (client_uuid + آخر كتابة تكسب — البنية مهيّأة خادميًا)، مؤشّر الاتصال الفعلي، ثم تطبيق Flutter لاحقًا.

لماذا يهم: الأمراء في الميدان قد لا يملكون اتصالًا مستقرًّا؛ بلا offline يفقد النظام جمهوره.

## 12. الأمن وحماية البيانات · P0/P1

الناقص: تدقيق أمني/اختراق، ترويسات أمان (CSP/HSTS/…)، تدقيق IDOR شامل (عزل النطاق أساسي حاليًا)، حقوق صاحب البيانات (تصدير/حذف بياناتي)، سياسة الاحتفاظ بالبيانات وإنفاذها، تشفير الحقول الحسّاسة (بيانات الإغاثة مؤجّلة)، تدوير الأسرار، حماية النماذج العامّة (Captcha/Rate-limit)، ومراجعة ثغرات التبعيات.

## 13. الموثوقية وسلامة البيانات · P1

الناقص: معاملات ذرّية (transactions) للكتابات متعدّدة الخطوات (بعضها غير ذرّي الآن)، قيود السلامة (FK مُعطّلة حاليًا) والتحقّق على مستوى القاعدة، استراتيجية تراجع الهجرات، نسخ احتياطي مُختبَر للاسترجاع، وثبات المعرّفات/منع التضارب.

## 14. المراقبة والتشغيل (Observability & Ops) · P0

الناقص: تتبّع أخطاء (Sentry)، تسجيل مُجمّع، مقاييس (زمن استجابة/معدّل أخطاء/استخدام)، تنبيهات، فحوص صحّة وصفحة حالة، CI/CD ببوابة اختبارات ونشر تلقائي وبيئات منفصلة (dev/stage/prod)، أعلام ميزات، وكتيّبات تشغيل (runbooks) + خطة حوادث.

لماذا يهم: بلا رصد، تُكتشف الأعطال من شكاوى المستخدمين لا من الأنظمة.

## 15. الإشعارات والتواصل · P1

تكامل تسليم فعلي (Web Push + بوت تيليغرام — الـbackend مهيّأ)، مركز إشعارات داخل التطبيق + جرس + غير المقروء، تفضيلات القنوات، وملخّصات دورية، وجدولة (Cron عبر مُجدول خارجي).

## 16. التقارير والتصدير · P2

PDF عبر Browser Rendering (مؤجّل لحساب مدفوع)، تصدير Excel/CSV لكل قائمة، تقارير مجدولة، وأنماط طباعة لكل صفحة.

## 17. البحث · P2

بحث عام عبر كل النظام (أشخاص/مساجد/حلقات) + Command Palette + فهرسة نصّية + فلاتر/أوجه. (الحالي: بحث لكل كيان على حدة.)

## 18. التدويل وإمكانية الوصول · P2

إطار i18n وفصل النصوص (عربي فقط الآن)، تدقيق WCAG (لوحة مفاتيح، قارئ شاشة، تباين، إدارة البؤرة في النوافذ)، وتدقيق RTL.

## 19. الاختبار وضمان الجودة · P1

اختبارات الواجهة + E2E (Playwright) لأهم التدفّقات + اختبار حمل + انحدار بصري + بوابة CI تمنع الدمج عند الفشل. (الحالي: 54 اختبار backend فقط.)

## 20. التوثيق والدعم · P2

أدلّة المستخدم لكل دور، مساعدة وجولات داخل التطبيق، توثيق API، كتيّبات الإدارة، ونظام دعم/تذاكر، وملاحظات الإصدار.

## 21. الأولويات الحرجة — «إن لم يُنجز، فهو ليس منتجًا»

- CRUD كامل (تعديل/حذف/أرشفة) لكل كيان — §1.

- صلاحيات قابلة للتهيئة (قدرات + تجاوزات + مصفوفة) وتحكّم المدير العام الكامل — §2، §3.

- لوحة الإعدادات (المعدّلات المالية أولًا) — §8.

- Offline/PWA — §11.

- المراقبة + CI/CD + النسخ الاحتياطي — §14.

- منظومة مكوّنات الإدارة (Picker Modal + CRUD Drawer + DataTable + ConfirmDialog + ⌘K) — §4.

- دورة حياة الحساب (إعادة تعيين/تعطيل/جلسات/MFA UI) — §7.

- سجل التدقيق بواجهة — §6.

الخلاصة المعمارية: النظام اليوم نموذج وظيفي ممتاز بهوية موحّدة وبنية متوسّعة في القراءة. ليصبح منتجًا عالميًا يلزم الانتقال من «إنشاء + قراءة» إلى منصّة كاملة الإدارة: تحرير/حذف لكل شيء، صلاحيات يحكمها المدير العام بدقّة، إعدادات من الواجهة، عمل دون اتصال، ومراقبة/تشغيل احترافي. هذه القدرات الأفقية — لا مزيد من الوحدات — هي ما يفصلنا عن «التجربة العالمية».