# خطة البناء التقنية — المرحلة 0 + 1

الإصدار: 0.3 (تحوّل إلى Nuxt + Cloudflare D1 — كل شيء على Cloudflare) النطاق: الأساس (الهيكلية، التسجيل، الصلاحيات) + MVP النقاط (السجل، اللجان، الاعتماد، مساري الجنسين، اللوحات، التقارير) المراجع: 01_vision · 03_data_model · 05_decisions_log

قرار المالك (يونيو 2026): اعتماد Nuxt للخادم وCloudflare D1 لقاعدة البيانات، وكل الخدمات على Cloudflare. هذا تنازل مقصود ومقبول عن نقل البيانات لخادم خاص (D1 تعيش على Cloudflare فقط) مقابل بساطة الإعداد ووحدة المنصة وصفر تكلفة. أُبلغ المالك بهذا الأثر صراحةً واختاره.

## 1. المبادئ التقنية الحاكمة (من المتطلبات)

| المتطلب | الانعكاس التقني |
| --- | --- |
| Offline-first (اتصالات سوريا) | PWA + تخزين محلي (IndexedDB) + طابور مزامنة بمعرّف client_uuid idempotent |
| عربي RTL + هجري أساسي | RTL في كل الطبقة، مكتبة هجرية موحّدة خادم/عميل، تخزين التاريخين |
| بساطة الإدخال (دقيقتان) | حِزَم صغيرة، شاشات خفيفة، تفاعل لحظي بلا انتظار شبكة |
| توسّع (آلاف المساجد) | شجرة هيكلية بـ«المسار المادي» (Materialized Path نصّي) واستعلام LIKE، ترقيم صفحات، فهارس على النطاق |
| أمن صارم | RBAC على كل نقطة API (لا الواجهة فقط)، تشفير، سجل تدقيق |
| إعداد لا كود | جداول إعدادات مُصدَّرة (نقاط/معدلات) versioned |

## 2. حزمة التقنية المعتمدة (Nuxt + Cloudflare)

| الطبقة | الاختيار | السبب |
| --- | --- | --- |
| الإطار (واجهة + خادم) | Nuxt 3 (TypeScript) — الواجهة Vue + خادم Nitro موحّد | إطار واحد للواجهة وAPI، يدعم Dashboard والصلاحيات بأناقة، ويُنشر على Cloudflare افتراضياً |
| PWA / التخزين المحلي | @vite-pwa/nuxt + IndexedDB عبر Dexie.js | عمل دون اتصال وطابور مزامنة |
| التنسيق | Tailwind CSS مع إضافة RTL + خط عربي (Cairo/IBM Plex Arabic) | RTL سريع ومتسق |
| قاعدة البيانات | Cloudflare D1 (SQLite) + Drizzle ORM | تكامل افتراضي مع Workers، إعداد فوري، Drizzle يدعم D1 جيداً |
| التشغيل/النشر | Cloudflare Workers/Pages عبر Wrangler | كل شيء على Cloudflare، HTTPS ودومين فوري |
| التخزين | Cloudflare R2 (متوافق S3) | مرفقات/صور لاحقاً |
| المصادقة | جلسات/JWT في Nitro server routes + RBAC في middleware خادمي | تحقق نطاقي على كل طلب API |
| التواريخ الهجرية | مكتبة موحّدة (مثل @umalqura) خادم+عميل | منع اختلاف الحساب بين الأجهزة |
| التقارير PDF | توليد من قالب HTML RTL (متوافق مع بيئة Workers) | تقرير عربي قابل للطباعة والإرسال |
| الإشعارات | Web Push (VAPID) + بوت تيليغرام | مجاني؛ تيليغرام قناتكم الحالية. لا SMS مدفوع الآن |

## 2.ب الاستضافة: كل شيء على Cloudflare (مرحلة واحدة)

| المكوّن | الخدمة |
| --- | --- |
| الواجهة + الخادم (Nuxt) | Cloudflare Pages/Workers |
| قاعدة البيانات | Cloudflare D1 |
| التخزين | Cloudflare R2 |
| CDN/حماية/HTTPS/الدومين | Cloudflare |

- مزايا: إعداد فوري، صفر تكلفة بنية تحتية ضمن الباقة المجانية، منصة موحّدة، أداء جيد لسوريا عبر شبكة Cloudflare.

- التنازل المقبول (مقصود): البيانات تبقى على Cloudflare ولا يمكن نقلها لخادم خاص (D1 حصرية لـCloudflare). إن تغيّرت الأولوية مستقبلاً نحو السيادة، فالانتقال D1→Postgres يتطلب إعادة كتابة طبقة البيانات — قرار يُتخذ حينها بوعي.

- تخفيف المخاطرة: عزل منطق الوصول للبيانات في طبقة Repository واحدة عبر Drizzle، فلو لزم تبديل قاعدة البيانات لاحقاً يكون التغيير محصوراً فيها لا منثوراً في الكود.

- ملاحظة: Offline-first مستقل عن المضيف — يُحَل في الـPWA (IndexedDB).

## 3. المعمارية (نظرة عامة)

flowchart TD
  subgraph العميل["PWA (هاتف الأمير/اللجنة)"]
    UI[واجهة Nuxt/Vue RTL] --> IDB[(IndexedDB<br/>سجلات غير مزامَنة)]
    UI --> SW[Service Worker<br/>تخزين الأصول]
  end
  IDB -- طابور مزامنة عند الاتصال --> API
  subgraph CF["Cloudflare"]
    API[Nuxt/Nitro server routes] --> RBAC{حارس RBAC<br/>تحقق النطاق}
    RBAC --> REPO[طبقة Repository<br/>Drizzle ORM]
    REPO --> DB[(Cloudflare D1<br/>SQLite + تدقيق)]
    API --> R2[(R2 تخزين)]
    API --> PDF[توليد التقارير PDF]
    API --> PUSH[Web Push]
  end

## 4. قرارات تقنية مفصّلة

- الهيكلية: OrgUnit بعمود مسار مادّي نصّي (مثل /1/4/12/)؛ استعلام «كل ما تحت نطاقي» = path LIKE '/1/4/%' (D1/SQLite يدعم أيضاً WITH RECURSIVE عند الحاجة). كل استعلام مقيّد بنطاق المستخدم عبر طبقة وسيطة.

- المزامنة: العميل يولّد client_uuid لكل إدخال؛ الخادم idempotent (نفس الـuuid لا يُكرَّر). تعارض نفس (مسجد، يوم، نشاط) ← آخر كتابة تكسب، والنسخ في AuditLog.

- قفل الأسبوع (ق5): بعد القفل، الـAPI يرفض تعديل الإدخالات للمسؤول المباشر (يسمح بإضافة جديدة فقط)؛ التعديل يتطلب دور كتلة/محافظة فأعلى.

- سلسلة الاعتماد (ق1): حقل حالة على الإدخال (مُدخل→مُقرّ من الأمير→مُقرّ من أعلى طبقة مفعّلة)؛ «أعلى طبقة مفعّلة» تُحسب = أعلى تكليف نشط في سلسلة آباء المسجد (المسار المادّي).

- طبقة Repository: كل وصول للبيانات عبر Drizzle في طبقة واحدة معزولة — تبسّط الاختبار وتحصر أي تبديل مستقبلي لقاعدة البيانات.

- مساري الجنسين (ق6): ActivityType.gender_track + PointsScheme مستقل لكل مسار؛ الواجهة تحمّل المجموعة بحسب جنس المسجد.

- النقاط/المال (ق2): الحساب يُشتق دائماً من الإدخالات × إصدار المعدّل الساري؛ لا تخزين مبالغ مجمّدة إلا عند الصرف (المرحلة 2).

## 5. تقسيم السباقات (Sprints) — أسبوعان لكل سباق

| السباق | المخرجات | محك الإنجاز |
| --- | --- | --- |
| S1 — الأساس أ | مشروع Nuxt + إعداد Wrangler/D1/Drizzle، PWA shell، المصادقة، التسجيل الذاتي (ق4)، نموذج OrgUnit بالمسار المادّي | تسجيل دخول ومستخدم يرى هيكلاً تجريبياً، ونشر أولي على Cloudflare |
| S2 — الأساس ب | RBAC نطاقي على كل API، منح الأدوار، استيراد مساجد إدلب من Excel، أعضاء الأسرة واللجان | مسؤول مربع لا يرى خارج نطاقه (اختبار آلي) |
| S3 — السجل أ | شاشة «سجل اليوم» offline (IndexedDB)، الأنشطة الثمانية، حساب النقاط، إقرار الشورى | إدخال كامل بلا إنترنت ثم مزامنة |
| S4 — السجل ب | إدخال اللجان بنطاقها، سلسلة الاعتماد (ق1)، قفل الأسبوع (ق5)، مساري الجنسين (ق6) | لجنة→أمير→أعلى طبقة، ومسار نساء يعمل |
| S5 — اللوحات | لوحات المسجد/المربع/المحافظة، رصد المتأخرين، Web Push للتذكير | مسؤول إدلب يرى مساجده لحظياً |
| S6 — التقارير والتصلّب | التقرير الشهري المولّد + اعتماد + PDF، إعدادات النقاط، تصلّب أمني، نسخ احتياطي | تقرير يُولَّد ويُعتمد ويُصدَّر PDF |

ثم: تجربة موجهة على محافظة إدلب (4–6 أسابيع) ← بوابة قرار ← المرحلة 2 (المالية).

## 6. الفريق والجهد التقديري

| الدور | العدد |
| --- | --- |
| مطوّر Full-stack (TS/Nuxt/Vue/Cloudflare) | 2 |
| مصمم UX/UI (إتقان RTL شرط) | 1 |
| مدير المنتج التقني | أنت |
| ضمان جودة (QA) | جزئي |

- البناء (S1–S6): ~12 أسبوعاً.

- التجربة الموجهة: 4–6 أسابيع متداخلة جزئياً.

- منتج عامل ميدانياً: ~4 أشهر؛ تعميم على بقية المحافظات بعدها تدريجياً.

## 7. المخاطر التقنية وتخفيفها

| الخطر | التخفيف |
| --- | --- |
| تعقيد المزامنة Offline | تثبيت نموذج idempotent + last-write-wins مبكراً (S3) واختباره بسيناريوهات انقطاع |
| حواف RTL/الهجري | مكتبة هجرية موحّدة + مراجعة بصرية عربية في كل سباق |
| ضعف الباندويث | حِزَم مقسّمة (code-splitting)، تخزين الأصول، صور خفيفة |
| التبنّي الميداني | قيمة فورية للأمير (تقرير يتولّد) + بساطة + بطل منصة في كل كتلة |
| قفل البيانات على Cloudflare (D1) | عزل الوصول في طبقة Repository واحدة (Drizzle)؛ نسخ احتياطي دوري عبر تصدير D1؛ القرار مقبول بوعي |
| حدود بيئة Workers (لا Node كامل) | اختيار مكتبات متوافقة مع Workers (PDF/الهجري/Web Push) والتحقق منها في S1 |
| أمن بيانات حساسة | RBAC على API، تدقيق، حذف منطقي، مراجعة أمنية قبل الـPilot؛ تأكيد بقاء بيانات الإغاثة مؤجَّلة (المرحلة 4) |

## 8. قرارات تقنية محسومة

- ✅ الإطار: Nuxt 3 (واجهة Vue + خادم Nitro موحّد).

- ✅ قاعدة البيانات: Cloudflare D1 + Drizzle ORM؛ كل الخدمات على Cloudflare (Pages/Workers + D1 + R2). تنازل مقصود عن نقل البيانات لخادم خاص.

- ✅ الإشعارات: Web Push + بوت تيليغرام (لا SMS مدفوع الآن) — يُعاد النظر في SMS فقط إن أظهر الـPilot أن التذكيرات لا تصل.

يبقى للحسم لاحقاً (غير حاجز لـS1): سياسة الاحتفاظ بالبيانات · إعداد النسخ الاحتياطي لـD1.