# 09 — خطة التنفيذ الشاملة (Master Execution Plan) — مشكاة / المسجد المؤثر

الغرض: هذا المستند هو القائمة المرجعية الكاملة لكل ما يجب إنجازه حتى إطلاق النظام وتشغيله وتوسّعه — مكتوبة بأدقّ تفصيل ممكن. كل بند قابل للتحويل مباشرة إلى مهمة (Issue/Ticket). لا يُفترض أن يُنفَّذ كله دفعةً واحدة؛ بل يُسحب حسب الأولوية والمرحلة.

الإصدار: 1.0 — يونيو 2026 · المالك: مدير المنتج التقني · الحالة: مسودة عاملة حيّة.

## 0. كيفية استخدام هذا المستند

### 0.1 الترميز والاصطلاحات

- - [ ] مهمة لم تبدأ · - [~] قيد التنفيذ · - [x] منجزة · - [!] محجوبة بانتظار قرار/اعتماد.

- ترقيم هرمي: قسم.ملحمة.مهمة.مهمة-فرعية (مثال 6.1.3.2) ليسهل الإحالة في الاجتماعات.

- الأولوية: P0 حرجة للإطلاق · P1 مهمة للـPilot · P2 تحسين بعد الـPilot · P3 مستقبلية.

- الحجم التقديري: XS (≤نصف يوم) · S (يوم) · M (2–3 أيام) · L (أسبوع) · XL (أكثر من أسبوع، يجب تفكيكه).

- الملفات تُكتب بمسارها النسبي من جذر المستودع (مثل app/src/...).

### 0.2 تعريف «منجَز» (Definition of Done) لكل مهمة برمجية

- 0.2.1 الكود مكتوب ويتبع لغة التصميم القائمة (tokens: emerald/gold/ink/surface/line، font-display، font-mono-nums، RTL).

- 0.2.2 لا بيانات وهمية في الكود — كل البيانات من D1 عبر createServerFn/.server.ts.

- 0.2.3 حارس صلاحيات على المسار (beforeLoad + canAccess) ومطابق لحارس الخادم.

- 0.2.4 حالات الواجهة الثلاث مغطّاة: تحميل (loading) / فارغ (empty) / خطأ (error).

- 0.2.5 يعمل على الجوال (≤375px) والحاسوب (≥1280px) ويحافظ على RTL.

- 0.2.6 tsc --noEmit نظيف للملفات الجديدة.

- 0.2.7 اختبار وحدة/تكامل للمنطق الجديد (إن وُجد منطق).

- 0.2.8 تحقّق e2e فعلي على workerd + D1 (لقطة شاشة أو تأكيد قاعدة بيانات).

- 0.2.9 تحديث MEMORY.md/وثائق المنتج عند تغيّر قرار أو سلوك.

### 0.3 تعريف «منجَز» لكل ملحمة (Epic)

- 0.3.1 كل مهامها منجزة + مراجعة كود + اعتماد المالك للسلوك والتصميم.

- 0.3.2 توثيق المستخدم للوحدة محدَّث (دليل الدور المعني).

- 0.3.3 عرض حيّ (demo) للمالك على بيانات واقعية.

## 1. خلاصة الوضع الحالي (لتفادي إعادة العمل)

### 1.1 المنجَز فعلاً (لا يُعاد)

- 1.1.1 الـbackend الكامل لكل الوحدات الموثّقة (auth، points، finance، alaBaseera، competition، governance، mosqueFinance، meetings، plans، tahfeez، notifications، reports).

- 1.1.2 الهجرات 0000→0007 + بذور (إدلب، 11 مسجداً، أنشطة المساري، مخططات النقاط، المعدّلات).

- 1.1.3 اختبارات platform/ (54 اختباراً) + تحقّق e2e حيّ على workerd + D1.

- 1.1.4 التطبيق الموحّد app/ (TanStack Start + Nitro/Cloudflare) مع حقن env وجسر D1.

- 1.1.5 المصادقة: login/logout/me، كوكي httpOnly، JWT، PBKDF2، MFA (TOTP)، refresh tokens، حدّ المحاولات.

- 1.1.6 الصلاحيات حسب الدور: lib/access.ts (NAV) + حُرّاس المسارات + عزل النطاق.

- 1.1.7 الشاشات المنجزة: تسجيل الدخول، التقرير الشهري، المحافظة، سجل اليوم، النظام التصميمي (للإدارة العليا)، التهيئة الإدارية (إنشاء وحدة + مستخدم)، الملف المالي (احتساب/اعتماد/صرف).

- 1.1.8 حلقة الـPilot الأساسية متحقَّقة e2e: إدخال → اعتماد الأمير → الاعتماد النهائي للطبقة الأعلى.

- 1.1.9 13 حساب اختبار ببذور أدوار مختلفة (كلمة المرور mishkat123).

### 1.2 الفجوات الكبرى المتبقية (تفصيلها في الأقسام التالية)

- 1.2.1 النشر السحابي الفعلي (D1 حقيقي + أسرار + نطاق).

- 1.2.2 واجهات الوحدات غير المنجزة (على بصيرة، الاجتماعات، التحفيظ، المسابقة، المالية الداخلية، خطط اللجان، الحوكمة).

- 1.2.3 التسجيل الذاتي ومنح الأدوار من الواجهة (ق4).

- 1.2.4 PWA/Offline-first الكامل (Dexie/IndexedDB + مزامنة).

- 1.2.5 الإشعارات الفعلية (Web Push + بوت تيليغرام + جدولة).

- 1.2.6 تصدير PDF عبر Browser Rendering (مفعّل على حساب مدفوع).

- 1.2.7 لوحات القيادة لكل مستوى (رابطة/كتلة/مربع/مسجد).

- 1.2.8 سجل التدقيق وواجهة عرضه.

- 1.2.9 التوثيق والتدريب وتجربة الـPilot الميدانية.

- 1.2.10 المراقبة والنسخ الاحتياطي والتشغيل.

## 2. البنية التحتية والإعداد (Infrastructure & Setup)

### 2.1 إدارة المستودع (Repository hygiene)

- 2.1.1 تهيئة Git إن لم يكن (المشروع حالياً ليس مستودع git): git init، .gitignore (node_modules, dist, .wrangler-state, .dev.vars, .env).

- 2.1.2 إنشاء مستودع بعيد (GitHub/GitLab) خاص للمؤسسة، صلاحيات الفريق.

- 2.1.3 سياسة الفروع: main (إنتاج)، develop (تكامل)، فروع ميزات feat/...، إصلاحات fix/....

- 2.1.4 قالب رسائل الـcommit (Conventional Commits) + قالب PR + قالب Issue.

- 2.1.5 حماية فرع main (مراجعة إلزامية + نجاح CI قبل الدمج).

- 2.1.6 ملف CODEOWNERS لتوزيع المراجعة.

- 2.1.7 توحيد بنية المستودع: app/ (التطبيق)، platform/ (مرجع backend + اختبارات)، product/ (الوثائق). قرار: هل تُدمج اختبارات platform داخل app أم تبقى مرجعاً؟ (محجوب 2.1.7! بانتظار قرار).

- 2.1.8 توحيد إصدار Node عبر .nvmrc/engines في package.json (Node 26).

- 2.1.9 قفل التبعيات (package-lock.json) مُلتزَم ومراجَع دورياً.

### 2.2 أدوات الجودة وبيئة التطوير

- 2.2.1 إعداد ESLint موحّد (قواعد React + TS + a11y) في app/.

- 2.2.2 إعداد Prettier + تنسيق عند الحفظ + فحص في CI.

- 2.2.3 إعداد tsconfig صارم (strict: true, noUnusedLocals, noUncheckedIndexedAccess).

- 2.2.4 إصلاح أخطاء tsc الأربعة القديمة المتبقية: server/utils/auth.ts، server/utils/caps.ts (خطآن)، server/utils/records.ts، server/utils/totp.ts.

- 2.2.5 hook قبل الـcommit (lint-staged + husky أو بديل) لتشغيل lint/format/tsc.

- 2.2.6 سكربت npm run check يجمع: typecheck + lint + test + build.

- 2.2.7 توثيق إعداد البيئة المحلية في app/README.md (تثبيت، تشغيل، بذور، حسابات).

- 2.2.8 ملف .dev.vars.example وwrangler.toml موثّق (JWT_SECRET، روابط D1/R2/BROWSER).

### 2.3 البيئات (Environments)

- 2.3.1 تعريف 3 بيئات: development (محلي)، staging (سحابي للاختبار)، production (الإطلاق).

- 2.3.2 D1 منفصلة لكل بيئة + أسرار منفصلة.

- 2.3.3 متغيرات بيئة موثّقة لكل بيئة (JWT_SECRET، أسماء الروابط، عناوين النطاق).

- 2.3.4 منع تسرّب بيانات الإنتاج إلى staging والعكس.

- 2.3.5 لافتة مرئية في غير الإنتاج (شريط «بيئة اختبار») لتفادي الالتباس.

### 2.4 خط التسليم المستمر (CI/CD)

- 2.4.1 خط CI عند كل PR: install → typecheck → lint → test → build.

- 2.4.2 خط CD إلى staging عند دمج develop.

- 2.4.3 خط CD إلى production عند وسم إصدار (tag) أو دمج main بموافقة يدوية.

- 2.4.4 تشغيل الهجرات تلقائياً ضمن النشر (wrangler d1 migrations apply --remote).

- 2.4.5 تخزين أسرار CI بأمان (GitHub Secrets/مكافئ).

- 2.4.6 إشعار الفريق بنتيجة النشر (تيليغرام/بريد).

- 2.4.7 آلية تراجع (rollback) سريعة لإصدار سابق.

## 3. النشر السحابي على Cloudflare (Cloud Deployment) — P0

### 3.1 إعداد حساب Cloudflare

- 3.1.1 إنشاء/تأكيد حساب Cloudflare للمؤسسة + تفعيل المصادقة الثنائية على الحساب.

- 3.1.2 تحديد الخطة (Free مبدئياً؛ ترقية مدفوعة عند الحاجة لـBrowser Rendering/حدود أعلى).

- 3.1.3 تثبيت/تحديث wrangler + wrangler login.

- 3.1.4 توثيق معرّف الحساب (account_id) في إعداد آمن.

### 3.2 قاعدة بيانات D1 للإنتاج

- 3.2.1 wrangler d1 create mishkat-prod ونسخ database_id الحقيقي.

- 3.2.2 تحديث wrangler.toml (production) بـdatabase_id الحقيقي (بدل أصفار placeholder).

- 3.2.3 تشغيل الهجرات: wrangler d1 migrations apply mishkat-prod --remote (تحقّق من 0000→0007).

- 3.2.4 قرار البذور: ما الذي يُبذَر في الإنتاج؟ (أنشطة المساري، مخططات النقاط، المعدّلات، admin أول فقط — لا بيانات تجريبية).

- 3.2.5 سكربت بذور إنتاجية منفصل (seed_prod.sql) يحوي الثوابت فقط (activity_types، points_schemes، rate_schemes) دون مساجد/مستخدمين وهميين.

- 3.2.6 إنشاء أول مستخدم admin إنتاجي بكلمة مرور قوية (لا mishkat123) عبر سكربت آمن.

- 3.2.7 التحقق من امتلاء hijri_month آلياً على الإنتاج (اختبار إدخال واحد).

### 3.3 الأسرار والإعداد

- 3.3.1 توليد JWT_SECRET إنتاجي قوي عشوائي (≥256 بت) وwrangler secret put JWT_SECRET.

- 3.3.2 إزالة أي سرّ من wrangler.toml [vars] للإنتاج (الأسرار عبر secret put فقط).

- 3.3.3 أسرار تيليغرام (BOT_TOKEN) عبر secret put عند تفعيل الإشعارات.

- 3.3.4 مفاتيح Web Push (VAPID) عبر secret put.

- 3.3.5 توثيق جرد الأسرار ومكان حفظ نسخها الآمنة (خزنة كلمات مرور للمؤسسة).

### 3.4 التخزين والموارد المساندة

- 3.4.1 إنشاء R2 bucket للمرفقات/الصور إن لزم + ربطه في wrangler.toml.

- 3.4.2 تقييم تفعيل Browser Rendding (ربط BROWSER) لتصدير PDF (مدفوع) — أو تأجيله.

- 3.4.3 إعداد KV/Durable Objects إن احتيج لاحقاً (حدّ المحاولات الموزّع/الجلسات).

### 3.5 النطاق والشبكة

- 3.5.1 شراء/ربط نطاق المؤسسة (مثل mishkat.example) عبر Cloudflare DNS.

- 3.5.2 ربط النطاق بالـWorker/Pages (custom domain).

- 3.5.3 تفعيل HTTPS/TLS إجباري + HSTS.

- 3.5.4 إعداد ترويسات أمان (CSP، X-Frame-Options، Referrer-Policy، Permissions-Policy).

- 3.5.5 إعداد WAF/قواعد حماية أساسية + rate limiting على مستوى الحافة.

- 3.5.6 إعداد نطاق فرعي staging (مثل staging.mishkat.example).

### 3.6 النشر والتحقق بعد النشر

- 3.6.1 npm run build + wrangler deploy (أو Pages) إلى production.

- 3.6.2 اختبار دخان (smoke test) بعد النشر: تحميل الصفحة، login admin، عرض التقرير، إنشاء وحدة.

- 3.6.3 التحقق من الكوكي الآمن (Secure + SameSite) يعمل على HTTPS الحقيقي.

- 3.6.4 التحقق من زمن الاستجابة والبرود (cold start) مقبول.

- 3.6.5 صفحة حالة/صحة (/health) ترجع نسخة الإصدار وحالة D1.

- 3.6.6 توثيق إجراء النشر خطوةً بخطوة في DEPLOY.md (تحديث الموجود في platform).

## 4. مراجعة نموذج البيانات والهجرات (Data Model Review)

### 4.1 اكتمال المخطط

- 4.1.1 مراجعة كل الجداول مقابل وثيقة 03_data_model.md و05_decisions_log.md.

- 4.1.2 التأكد من الفهارس (indexes) على الأعمدة كثيرة الاستعلام (org_path، person_id، month، week_start).

- 4.1.3 مراجعة قيود السلامة (NOT NULL، defaults، uniqueness على login).

- 4.1.4 قيد فريد على (login) في users — موجود؟ تأكيد.

- 4.1.5 قيد فريد منطقي على (person_id, month) في monthly_entitlements (موجود فهرس؛ هل يلزم unique؟).

- 4.1.6 مراجعة العلاقات (FK منطقية) وسلوك الحذف (soft delete vs hard).

- 4.1.7 توحيد سياسة الحذف الناعم (status=‘archived’) عبر الكيانات.

### 4.2 تكامل التقويم الهجري

- 4.2.1 تأكيد hijri_month يُملأ في كل مسارات الكتابة (سجلات، دروس، مالية).

- 4.2.2 اختبار حالات حدّية (نهاية/بداية الشهر، السنة الكبيسة الهجرية).

- 4.2.3 توحيد تنسيق العرض الهجري (أسماء الأشهر) في مكوّن مشترك.

### 4.3 الترحيل والبيانات المرجعية

- 4.3.1 فصل بذور الثوابت (reference data) عن بذور العرض التجريبي.

- 4.3.2 آلية تحديث المعدّلات (rate_schemes) بأثر قادم لا رجعي (ق المالية) — اختبار التبديل الشهري.

- 4.3.3 سكربت تحقّق سلامة البيانات (orphans، مسارات org_path غير متسقة).

- 4.3.4 سكربت نسخ احتياطي/استرجاع لـD1 (wrangler d1 export).

## 5. تقوية الـBackend (Backend Hardening)

### 5.1 التحقق من المدخلات ومعالجة الأخطاء

- 5.1.1 مراجعة كل createServerFn للتأكد من وجود validator (zod) مناسب.

- 5.1.2 توحيد شكل أخطاء الـRPC ({ error }) ورسائل عربية واضحة.

- 5.1.3 منع تسرّب رسائل أخطاء داخلية للمستخدم (تسجيلها داخلياً فقط).

- 5.1.4 التحقق من الصلاحيات على كل عملية كتابة (لا اعتماد على إخفاء الواجهة فقط).

- 5.1.5 حماية ضد IDOR: التأكد أن كل قراءة/كتابة محصورة بنطاق المستخدم.

### 5.2 الأمن

- 5.2.1 تطبيق حدّ المحاولات على login فعلياً في الإنتاج (5/15د) + رسالة واضحة.

- 5.2.2 مراجعة دورة حياة refresh token (تدوير، إبطال عند الخروج، انتهاء).

- 5.2.3 إبطال جميع جلسات المستخدم عند تغيير كلمة المرور.

- 5.2.4 سياسة كلمات مرور (حد أدنى للطول، منع الشائعة).

- 5.2.5 مراجعة CSRF: عمليات POST عبر serverFn — هل تحتاج رمز CSRF إضافي مع SameSite؟

- 5.2.6 تدقيق أمني شامل (يدوي + أداة) قبل الإطلاق + معالجة النتائج.

- 5.2.7 مراجعة تبعيات npm للثغرات (npm audit) دورياً.

### 5.3 المراقبة والتسجيل (Observability)

- 5.3.1 تسجيل منظّم (structured logging) للأحداث المهمة (دخول، اعتماد، صرف، أخطاء).

- 5.3.2 ربط مراقبة (Cloudflare Analytics/Logpush أو Sentry للأخطاء).

- 5.3.3 مقاييس أساسية: معدّل الأخطاء، زمن الاستجابة، عدد الطلبات.

- 5.3.4 تنبيهات على ارتفاع الأخطاء أو فشل الهجرات.

### 5.4 توسيع الاختبارات وتوثيق الـAPI

- 5.4.1 رفع تغطية الاختبارات للوحدات الأقل تغطية (governance، meetings، tahfeez، notifications).

- 5.4.2 اختبارات تكامل لكل مسار RPC جديد في الواجهة.

- 5.4.3 توثيق نقاط النهاية/الـRPC (جدول: الاسم، المدخلات، المخرجات، الصلاحية).

- 5.4.4 اختبارات تراجع (regression) لحلقة الاعتماد والمالية.

## 6. واجهات الوحدات (Module UIs) — العمود الفقري المتبقّي

لكل وحدة: مسار + حارس + loader + مكوّن صفحة بلغة التصميم + أغلفة RPC + تبويب في NAV حسب الدور + حالات (تحميل/فارغ/خطأ) + تحقّق e2e. الـbackend جاهز ومختبَر لكل هذه الوحدات.

### 6.0 أساسيات مشتركة لكل الوحدات (تُبنى مرة وتُعاد)

- 6.0.1 مكوّن <PageHeader icon title subtitle actions> موحّد (يطابق ترويسات الصفحات الحالية).

- 6.0.2 مكوّنات بطاقات KPI موحّدة (<KpiCard>، <KpiAmountCard> الداكنة، <KpiSplitCard>).

- 6.0.3 مكوّن جدول/قائمة متجاوب موحّد (<DataTable> desktop + قائمة mobile) مع شارات حالة.

- 6.0.4 مكوّن <StatusBadge> موحّد للحالات (مسودة/معتمد/مصروف/مكتمل/متعثّر…).

- 6.0.5 مكوّن <HijriMonthSelect> و<HijriDate> موحّد (أسماء الأشهر).

- 6.0.6 مكوّنات نموذج موحّدة (<Field>، <Select>، <Textarea>، <NumberField>) بتوكنات التصميم.

- 6.0.7 مكوّن <EmptyState> و<ErrorState> و<LoadingSkeleton> موحّد.

- 6.0.8 مكوّن <ConfirmDialog> للعمليات الحسّاسة (صرف، حذف، إقفال).

- 6.0.9 توحيد التنبيهات (sonner) برسائل عربية متسقة.

- 6.0.10 نقل المكوّنات المشتركة إلى app/src/components/ui/ وتوثيقها في النظام التصميمي.

### 6.1 وحدة «على بصيرة» (تعليمية) — P1، الأولوية التالية الموصى بها

- 6.1.1 إضافة /ala-baseera إلى NAV (أدوار: admin، rabita، bloc، square، amir، committee حسب النطاق).

- 6.1.2 إنشاء lib/api/alaBaseera.ts (أغلفة RPC: list/create venue, teacher, halaqa؛ enroll؛ recordLesson؛ teacherHours؛ evaluations).

- 6.1.3 إنشاء server/alaBaseera.server.ts (دوال خادم محروسة فوق services/alaBaseera.ts).

- 6.1.4 شاشة قائمة الحلقات (halaqat) بالنطاق: المعلّم، المعهد/المكان، عدد الطلاب، التقدّم.

- 6.1.5 شاشة تفاصيل الحلقة: الطلاب، الجلسات، التقييمات، ساعات المعلّم.

- 6.1.6 نموذج إنشاء حلقة (اختيار معلّم + مكان + منهج + سعة).

- 6.1.7 نموذج إنشاء/إدارة معلّم (المؤهّل، سعر الساعة الساري).

- 6.1.8 نموذج إنشاء مكان/معهد (venue) — تذكير أنه مكان لا كيان إداري (ق9).

- 6.1.9 تسجيل طالب في حلقة (منع الازدواج + احترام السعة، ق9).

- 6.1.10 تسجيل جلسة درس (تاريخ هجري، ساعات، حضور) — يشتقّ hijri_month آلياً.

- 6.1.11 تقييم الطلاب (سجل تقييم لكل طالب/جلسة).

- 6.1.12 عرض ساعات المعلّم الشهرية وربطها بالملف المالي (مسار hours، ق8).

- 6.1.13 منهج «كتاب على بصيرة» (~20 مجلساً بـ6 أقسام) كمرجع في الواجهة (من 06_module).

- 6.1.14 الحلقات الأسبوعية الجماعية (halaqaWeekly: أنشطة حتى 5، سجل أسبوعي، تقييم) — شاشة الإدخال.

- 6.1.15 تقارير «على بصيرة» (تقدّم الطلاب، ساعات المعلّمين، نشاط الحلقات).

- 6.1.16 حالات فارغة/خطأ + تحقّق e2e (إنشاء حلقة → تسجيل طالب → جلسة → ظهور الساعات في المالية).

### 6.2 وحدة الاجتماعات والقرارات (Meetings) — P1

- 6.2.1 إضافة /meetings إلى NAV (أدوار: amir، deputy، secretary + المشرفون).

- 6.2.2 lib/api/meetings.ts + server/meetings.server.ts فوق services/meetings.ts.

- 6.2.3 شاشة قائمة الاجتماعات (التاريخ، الحضور، النصاب، عدد القرارات).

- 6.2.4 نموذج إنشاء اجتماع (جدول أعمال، تاريخ، دعوة الأعضاء).

- 6.2.5 تسجيل الحضور والتحقق من النصاب (50%+1).

- 6.2.6 تسجيل القرارات والتصويت (ترجيح صوت الأمير عند التعادل).

- 6.2.7 محضر الاجتماع (عرض + تصدير/طباعة).

- 6.2.8 متابعة تنفيذ القرارات (حالة: مفتوح/منفّذ).

- 6.2.9 ربط القرارات بخطط اللجان (إن لزم).

- 6.2.10 حالات + تحقّق e2e (اجتماع بنصاب → قرار → محضر).

### 6.3 وحدة التحفيظ (Tahfeez) — P1

- 6.3.1 إضافة /tahfeez إلى NAV (أدوار: amir، committee، معلّم التحفيظ).

- 6.3.2 lib/api/tahfeez.ts + server/tahfeez.server.ts فوق services/tahfeez.ts.

- 6.3.3 شاشة حلقات التحفيظ والطلاب.

- 6.3.4 تسجيل الإنجاز (السور/الأجزاء المحفوظة، المراجعة).

- 6.3.5 تقارير تقدّم الطلاب.

- 6.3.6 ربط نشاط التحفيظ بنقاط المسجد إن كان ضمن مخطط النقاط (مراجعة القرار).

- 6.3.7 حالات + تحقّق e2e.

### 6.4 وحدة المسابقة السنوية (Competition) — P2 (المرحلة 4)

- 6.4.1 إضافة /competition إلى NAV (أدوار: admin + منظّمو المسابقة).

- 6.4.2 lib/api/competition.ts + server/competition.server.ts فوق services/competition.ts.

- 6.4.3 شاشة إعداد المسابقة (السنة الهجرية رجب 1447–1448، البرامج الشهرية، الاختبارات المركزية).

- 6.4.4 تسجيل المشتركين (السن 15–40، مسجد إلزامي، منع التكرار).

- 6.4.5 إدخال درجات البرامج الشهرية (نظام الأعذار none/excused).

- 6.4.6 إدخال نتائج الاختبارات المركزية.

- 6.4.7 لوحة الترتيب (leaderboard) — مجموع النقاط + الاختبارات، الأعذار لا تُخصم.

- 6.4.8 شاشة المشترك الفردي (تقدّمه، ترتيبه).

- 6.4.9 تصفيات وفائزون (qualifyTop/selectWinner) + شهادات.

- 6.4.10 حالات + تحقّق e2e.

### 6.5 المالية الداخلية للمسجد (Mosque Finance) — P1 (للأمين/أمين الصندوق)

- 6.5.1 إضافة /mosque-finance إلى NAV (أدوار: amir، treasurer).

- 6.5.2 lib/api/mosqueFinance.ts + server/mosqueFinance.server.ts فوق services/mosqueFinance.ts.

- 6.5.3 شاشة الميزان (تبرعات/مصروفات/الرصيد).

- 6.5.4 تسجيل تبرّع (مصدر، مبلغ، تاريخ).

- 6.5.5 تسجيل مصروف (بند، مبلغ، إيصال/مرفق).

- 6.5.6 تقرير مالي شهري للمسجد + تصدير.

- 6.5.7 صلاحيات: الأمين يدخل، الأمير يعتمد (مراجعة القرار).

- 6.5.8 حالات + تحقّق e2e.

### 6.6 خطط اللجان (Committee Plans) — P2

- 6.6.1 إضافة /plans إلى NAV (أدوار: committee، amir، deputy).

- 6.6.2 lib/api/plans.ts + server/plans.server.ts فوق services/plans.ts.

- 6.6.3 شاشة خطط اللجان (هدف، مهام، نسبة إنجاز).

- 6.6.4 نموذج إنشاء/تحرير خطة لجنة.

- 6.6.5 تحديث نسبة الإنجاز ومتابعتها.

- 6.6.6 ربط الخطط بقرارات الاجتماعات.

- 6.6.7 حالات + تحقّق e2e.

### 6.7 الحوكمة ودورة الإدارة (Governance) — P2

- 6.7.1 إضافة /governance إلى NAV (أدوار: admin + المشرفون).

- 6.7.2 lib/api/governance.ts + server/governance.server.ts فوق services/governance.ts.

- 6.7.3 شاشة الدورات الإدارية (سنتان/دورتان، الشواغر، الاستقالات).

- 6.7.4 إدارة التكليفات المؤقتة (RoleAssignment بمدة/دورة).

- 6.7.5 تتبّع الشواغر وتنبيهات انتهاء الدورة.

- 6.7.6 سجل دورات كل وحدة/شخص.

- 6.7.7 حالات + تحقّق e2e.

### 6.8 التسجيل الذاتي ومنح الأدوار (Registration & Role granting) — P1 (ق4)

- 6.8.1 شاشة تسجيل ذاتي عامة (/register) — تُنشئ دور member افتراضياً (ق4).

- 6.8.2 ربط التسجيل بالـRPC register الموجود في الـbackend.

- 6.8.3 شاشة «طلبات منح الأدوار» للإدارة (pending → approve/reject).

- 6.8.4 منطق ق4: الأمير يمنح دوراً → pending إن لم يمنحه إداري أعلى.

- 6.8.5 إشعار المستخدم عند اعتماد دوره.

- 6.8.6 توسيع شاشة التهيئة الإدارية الحالية (/admin): تعديل/إيقاف مستخدم، إعادة تعيين كلمة مرور، إنهاء تكليف.

- 6.8.7 استيراد مساجد بالجملة (CSV) من الواجهة (الـbackend import جاهز) + معاينة قبل الحفظ.

- 6.8.8 حالات + تحقّق e2e (تسجيل ذاتي → طلب دور → اعتماد → دخول بالدور).

### 6.9 الملف الشخصي والإعدادات (Profile & Settings) — P1

- 6.9.1 شاشة الملف الشخصي (/profile): الاسم، الجنس، المسجد، الأدوار، التكليفات.

- 6.9.2 تغيير كلمة المرور (مع إبطال الجلسات).

- 6.9.3 تفعيل/إدارة MFA (enroll/verify) من الواجهة (الـbackend جاهز).

- 6.9.4 إعدادات الإشعارات (تفضيلات القنوات: تيليغرام/Push).

- 6.9.5 تفضيل اللغة/المظهر (إن لزم) + الوضع الداكن.

- 6.9.6 جلسات نشطة + تسجيل خروج من كل الأجهزة.

### 6.10 لوحات القيادة لكل مستوى (Dashboards) — P1

- 6.10.1 لوحة الإدارة العليا (رؤية كل المحافظات/الرابطات: نسب الإدخال، المالية، النشاط).

- 6.10.2 لوحة الرابطة/المحافظة (موجودة جزئياً في /governorate — توسيعها لكل المؤشرات).

- 6.10.3 لوحة الكتلة (5 مربعات).

- 6.10.4 لوحة المربع (10 مساجد) — drill-down للمسجد.

- 6.10.5 لوحة المسجد (التقرير + سجل اليوم + المالية الداخلية + اللجان).

- 6.10.6 مؤشرات موحّدة: نسبة الإدخال، المتأخرون، متوسط النقاط، الترتيب، القيمة المالية.

- 6.10.7 فلاتر زمنية (أسبوع/شهر هجري) + تصدير.

### 6.11 سجل التدقيق (Audit Log UI) — P2

- 6.11.1 شاشة عرض سجل التدقيق (/audit) للإدارة العليا.

- 6.11.2 فلترة حسب المستخدم/الكيان/الإجراء/التاريخ.

- 6.11.3 عرض قبل/بعد للتغييرات الحسّاسة (اعتماد، صرف، تعديل دور).

- 6.11.4 تصدير سجل التدقيق.

### 6.12 مركز الإشعارات (Notifications Center) — P1

- 6.12.1 أيقونة جرس + عدّاد غير المقروء في الترويسة.

- 6.12.2 شاشة/قائمة الإشعارات (تذكير الإدخال، طلبات الاعتماد، منح الأدوار).

- 6.12.3 تعليم كمقروء + روابط سريعة للإجراء.

- 6.12.4 ربطها بـservices/notifications.

## 7. الوظائف العرضية للواجهة (Cross-cutting Frontend)

### 7.1 PWA و Offline-first — P1 (قرار جوهري: سوريا/الاتصالات)

- 7.1.1 إعداد manifest.json (الاسم، الأيقونات، ألوان مشكاة، display standalone).

- 7.1.2 Service Worker (تخزين الأصول، استراتيجية cache).

- 7.1.3 طبقة تخزين محلي (Dexie/IndexedDB) للإدخالات دون اتصال.

- 7.1.4 مزامنة عند العودة (client_uuid + آخر كتابة تكسب) — متوافقة مع syncEntries.

- 7.1.5 مؤشر حالة الاتصال (يعمل دون اتصال) — موجود نصّياً في سجل اليوم، تفعيله فعلياً.

- 7.1.6 طابور إدخالات معلّقة + إعادة محاولة + حلّ التعارض.

- 7.1.7 اختبار سيناريوهات انقطاع/عودة الاتصال.

- 7.1.8 شاشة تثبيت التطبيق (Add to Home Screen) + تلميح.

### 7.2 التدويل و RTL والنصوص

- 7.2.1 مراجعة كل الصفحات لـRTL سليم (هوامش/محاذاة/أيقونات معكوسة عند اللزوم).

- 7.2.2 توحيد الأرقام (font-mono-nums) والتاريخ الهجري في كل مكان.

- 7.2.3 استخراج النصوص إلى مصدر واحد (تمهيداً لأي لغة ثانية مستقبلاً).

- 7.2.4 مراجعة الصياغة العربية ووحدة المصطلحات (مسرد).

### 7.3 إمكانية الوصول (Accessibility)

- 7.3.1 تباين ألوان كافٍ (WCAG AA) لكل النصوص/الأزرار.

- 7.3.2 تسميات ARIA للأزرار الأيقونية (موجود جزئياً — تعميمه).

- 7.3.3 تنقّل لوحة المفاتيح + بؤرة (focus) مرئية.

- 7.3.4 دعم قارئ الشاشة للنماذج والجداول.

- 7.3.5 أحجام لمس مناسبة على الجوال (≥44px).

### 7.4 الحالات والأداء

- 7.4.1 هياكل تحميل (skeletons) بدل الفراغ أثناء الجلب.

- 7.4.2 حالات فارغة ذات معنى + دعوة لإجراء في كل قائمة.

- 7.4.3 حدود خطأ (Error Boundaries) لكل مسار + صفحة 404/403 بلغة التصميم.

- 7.4.4 تقسيم الحزم (code splitting) ومراجعة حجم الحزمة.

- 7.4.5 lazy-load للصفحات الثقيلة + preloading للمسارات المتوقعة.

- 7.4.6 تحسين الخطوط (preload، subset عربي) وتقليل CLS.

- 7.4.7 مراجعة إعادة التحقق (router.invalidate) لتفادي جلب زائد.

### 7.5 التنقّل والهيكل

- 7.5.1 مراجعة MishkatShell/TopTabs للتجاوب على الجوال (قائمة منسدلة عند ضيق الشاشة).

- 7.5.2 مسار تنقّل (breadcrumbs) للوحدات العميقة (drill-down).

- 7.5.3 توحيد الأزرار اللاصقة (sticky footer) عبر الصفحات (سجل اليوم/التقرير).

- 7.5.4 توحيد سلوك «العودة للتطبيق» في الصفحات المنفصلة (النظام التصميمي).

## 8. المصادقة والأمن — تكملة الواجهة

- 8.1 تدفّق نسيان كلمة المرور/إعادة تعيينها (إن لزم، عبر قناة موثوقة).

- 8.2 تفعيل MFA من الواجهة + عرض رمز QR/السرّ + رموز احتياطية.

- 8.3 رسائل قفل الحساب بعد محاولات فاشلة + مؤقّت.

- 8.4 شاشة الجلسات النشطة + إنهاؤها.

- 8.5 تنبيه دخول من جهاز جديد (إن أمكن).

- 8.6 مراجعة شاملة لعزل النطاق من الواجهة (لا تسريب بيانات خارج النطاق في أي شاشة).

## 9. الإشعارات والتكامل (Notifications & Integrations)

### 9.1 بوت تيليغرام

- 9.1.1 إنشاء البوت (BotFather) + حفظ التوكن كسرّ.

- 9.1.2 ربط حساب المستخدم بمعرّف تيليغرام (chat_id) عبر شاشة الإعدادات.

- 9.1.3 إرسال تذكير الإدخال الأسبوعي عبر البوت.

- 9.1.4 إشعارات طلبات الاعتماد/منح الأدوار.

- 9.1.5 أوامر بوت أساسية (حالتي، تقريري) — اختياري P2.

### 9.2 Web Push

- 9.2.1 توليد مفاتيح VAPID + حفظها كأسرار.

- 9.2.2 طلب إذن الإشعارات + تخزين الاشتراك.

- 9.2.3 إرسال Push للتذكيرات والاعتمادات.

- 9.2.4 احترام تفضيلات المستخدم (قنوات/إيقاف).

### 9.3 الجدولة (Cron)

- 9.3.1 جدولة تذكير الإدخال (استدعاء /api/notifications/run).

- 9.3.2 قرار آلية الجدولة (مجدول خارجي يستدعي endpoint، لأن Pages لا تدعم cron مباشرة) — موثّق.

- 9.3.3 جدولة تقارير شهرية تلقائية عند انتهاء الشهر الهجري.

- 9.3.4 تنبيهات المتأخرين عن الإدخال للمشرفين.

## 10. التقارير والتصدير (Reports & Exports)

- 10.1 تفعيل تصدير PDF عبر Cloudflare Browser Rendering (monthly-pdf — يحتاج ربط BROWSER مدفوع).

- 10.2 مسار بديل للطباعة→PDF من المتصفح (موجود window.print — تحسين قالب الطباعة print: لكل صفحة).

- 10.3 تصدير Excel/CSV للتقارير والمالية ولوحات القيادة.

- 10.4 قالب تقرير شهري قابل للمشاركة (HTML RTL — موجود، تحسينه وربطه بالأزرار).

- 10.5 تقارير مجمّعة على مستوى المربع/الكتلة/المحافظة/الرابطة.

- 10.6 تقرير مالي مجمّع للإدارة العليا (مستحقات/مصروفات عبر المساجد).

- 10.7 مشاركة التقرير عبر تيليغرام مباشرة.

## 11. الاختبار وضمان الجودة (Testing & QA)

- 11.1 خطة اختبار شاملة لكل وحدة (سيناريوهات قبول).

- 11.2 اختبارات وحدة للمنطق الجديد في كل وحدة واجهة.

- 11.3 اختبارات تكامل لمسارات RPC.

- 11.4 اختبارات e2e آلية (Playwright) لأهم التدفقات: دخول، إدخال→اعتماد، مالية، تسجيل.

- 11.5 مصفوفة متصفحات/أجهزة (Chrome/Safari/Firefox + Android/iOS + شاشات صغيرة).

- 11.6 اختبار الأداء/الحمل (آلاف المساجد، استعلامات المسار المادّي).

- 11.7 اختبار offline/مزامنة تحت ظروف شبكة سيئة.

- 11.8 اختبار قبول المستخدم (UAT) مع عيّنة من إدلب قبل التعميم.

- 11.9 اختبار أمني/اختراق أساسي (RBAC، IDOR، الجلسات).

- 11.10 اختبار توافق التقويم الهجري عبر حالات حدّية.

- 11.11 تتبّع العيوب (bug tracker) وتصنيفها وإغلاقها.

## 12. تجربة الـPilot في إدلب (Idlib Pilot) — P0/P1

- 12.1 تأكيد نطاق الـPilot (10–20 مسجداً مبدئياً، ثم التوسّع، ق3).

- 12.2 جمع بيانات المساجد والأمراء والأعضاء الحقيقية (نماذج جمع).

- 12.3 استيراد الهيكلية الحقيقية (رابطة←كتلة←مربع←مسجد) إلى الإنتاج.

- 12.4 إنشاء حسابات الأمراء والمشرفين الحقيقيين ومنح الأدوار.

- 12.5 دليل بدء سريع للأمير (إدخال سجل اليوم خطوة بخطوة).

- 12.6 جلسة تدريب أونلاين/مسجّلة للأمراء والمشرفين.

- 12.7 قناة دعم (تيليغرام) أثناء الـPilot.

- 12.8 متابعة أسبوعية لنسبة الإدخال ومعالجة العوائق.

- 12.9 جمع ملاحظات المستخدمين (استبيان + مقابلات) وترتيب التحسينات.

- 12.10 معايير نجاح الـPilot (نسبة إدخال، رضا، دقة بيانات) قبل التعميم.

- 12.11 خطة التوسّع التدريجي بعد نجاح الـPilot.

## 13. التشغيل والمراقبة (Operations)

- 13.1 نسخ احتياطي دوري لـD1 (d1 export) + اختبار الاسترجاع.

- 13.2 سياسة الاحتفاظ بالبيانات (محجوب — بانتظار قرار الإدارة، مذكور في الوثائق).

- 13.3 لوحة مراقبة الإنتاج (أخطاء، أداء، استخدام).

- 13.4 تنبيهات التشغيل (تعطّل، ارتفاع أخطاء، فشل نشر).

- 13.5 كتيّبات تشغيل (runbooks): نشر، تراجع، استرجاع، إعادة تعيين كلمة مرور admin.

- 13.6 خطة استجابة للحوادث (من يُبلَّغ، خطوات الاحتواء).

- 13.7 مراقبة حدود Cloudflare (طلبات/قراءات D1) وخطة الترقية.

- 13.8 إدارة الإصدارات وملاحظات الإصدار (changelog) لكل نشر.

## 14. التوثيق والتدريب (Documentation & Training)

- 14.1 دليل المستخدم لكل دور (أمير، نائب، أمين سر، أمين صندوق، مسؤول لجنة، مشرف، إدارة).

- 14.2 دليل الإدارة (التهيئة، الاستيراد، منح الأدوار، المالية).

- 14.3 أدلّة مصوّرة/فيديو قصيرة لكل تدفّق رئيسي.

- 14.4 صفحة مساعدة داخل التطبيق + تلميحات سياقية.

- 14.5 أسئلة شائعة (FAQ).

- 14.6 توثيق تقني للمطوّرين (معمارية، تشغيل، نشر، نموذج بيانات، RPC).

- 14.7 تحديث وثائق product/ (01–08) عند أي تغيير قرار/سلوك + نسخ Word RTL.

## 15. القانوني والحوكمة المؤسسية

- 15.1 سياسة الخصوصية وحماية البيانات (خاصة حساسية بيانات سوريا).

- 15.2 شروط الاستخدام.

- 15.3 سياسة الاحتفاظ بالبيانات وحذفها (محجوب — قرار الإدارة).

- 15.4 موافقات المستخدمين عند التسجيل (إقرار بالسياسات).

- 15.5 ضوابط الوصول لبيانات الإغاثة (مؤجّلة للمرحلة 4، ق الأمن).

- 15.6 سجل معالجة البيانات (من يصل لأي بيانات).

## 16. الأداء والتوسّع (Performance & Scale to thousands)

- 16.1 مراجعة كفاءة استعلامات المسار المادّي (LIKE) على آلاف الصفوف + فهارس مناسبة.

- 16.2 ترقيم الصفحات (pagination) لكل القوائم الكبيرة (مساجد، مستخدمون، سجلات).

- 16.3 تجميع/تخزين مؤقت للمؤشرات المكلفة (لوحات القيادة).

- 16.4 مراجعة حدود D1 والتقسيم المنطقي عند الحاجة.

- 16.5 اختبار حمل واقعي (آلاف المساجد، إدخالات متزامنة).

- 16.6 تحسين البرود (cold start) وحجم حزمة الـWorker.

## 17. تطبيق الجوال Flutter (مرحلة لاحقة) — P3

- 17.1 قرار التوقيت (بعد استقرار الويب والـPilot).

- 17.2 إعادة استخدام نفس الـAPI/RPC أو طبقة API مشتركة.

- 17.3 تصميم تطبيق Flutter بنفس لغة التصميم (مشكاة).

- 17.4 offline-first أصيل على الجوال.

- 17.5 إشعارات الجوال الأصيلة.

- 17.6 نشر على المتاجر (أو توزيع مباشر حسب السياق).

## 18. خارطة ما بعد الإطلاق (Post-launch Roadmap)

- 18.1 معالجة ملاحظات الـPilot وإصدار تحسينات.

- 18.2 إكمال الوحدات المؤجّلة (المسابقة، الحوكمة المتقدّمة).

- 18.3 توسّع جغرافي خارج إدلب.

- 18.4 تقارير وتحليلات متقدّمة للإدارة.

- 18.5 أتمتة أوسع للتذكيرات والتقارير.

- 18.6 مراجعة دورية للقرارات المالية والمعدّلات.

## 19. ملحق أ — قائمة تحقّق الإطلاق (Go-Live Checklist)

- 19.1 D1 إنتاجي + هجرات مطبّقة + بذور ثوابت.

- 19.2 أسرار إنتاجية مضبوطة (JWT_SECRET قوي، لا أسرار في الكود).

- 19.3 نطاق + HTTPS + ترويسات أمان.

- 19.4 admin أول بكلمة مرور قوية + MFA.

- 19.5 اختبار دخان كامل بعد النشر.

- 19.6 نسخ احتياطي مُجدوَل + اختبار استرجاع.

- 19.7 مراقبة وتنبيهات فعّالة.

- 19.8 أدلّة المستخدم والدعم جاهزة.

- 19.9 خطة تراجع جاهزة.

- 19.10 موافقة الإدارة النهائية على الإطلاق.

## 20. ملحق ب — سجل المخاطر (Risk Register)

- 20.1 ضعف/انقطاع الاتصال في الميدان → offline-first قوي + تذكيرات.

- 20.2 حساسية البيانات → عزل صارم + تأجيل بيانات الإغاثة + سياسات.

- 20.3 الاعتماد على Cloudflare D1 (سيادة) → عزل الوصول في طبقة Repository (مخفِّف موجود).

- 20.4 تبنّي المستخدمين (الأمراء) → تدريب ودعم وبساطة الواجهة.

- 20.5 دقة الإدخال → إقرار الشورى + اعتماد متعدد الطبقات.

- 20.6 حدود الخطة المجانية → مراقبة + خطة ترقية.

- 20.7 تسرّب أسرار → خزنة أسرار + تدوير دوري.

## 21. ملحق ج — مسرد المصطلحات (Glossary)

- مشكاة: العلامة التجارية للنظام.

- رابطة/كتلة/مربع/مسجد: مستويات الهيكلية (org_units) بالمسار المادّي.

- أعلى طبقة مفعّلة: أعلى تكليف إشرافي نشط فوق المسجد (ق1) — جهة الاعتماد النهائي.

- سجل أسبوعي (weekly_record): نقاط مسجد لأسبوع (يبدأ السبت) بحالة (مسودة/معتمد الأمير/معتمد الطبقة).

- المستحق الشهري (monthly_entitlement): مبلغ الشخص = جمع مسارات (مقطوع/نقاط/ساعات)، بلا خصومات (ق المالية).

- على بصيرة: وحدة تعليمية (معلّم/حلقة/معهد/منهج) بمحاسبة بالساعة.

- المعدّل: نقاط↔مال (مثال 280 نقطة = 50$)، يتغيّر بأثر قادم لا رجعي.

ملاحظة ختامية: هذا المستند حيّ — يُحدَّث مع كل قرار جديد وكل إنجاز. الأولوية القصوى للإطلاق: القسم 3 (النشر) + استكمال واجهات الوحدات الأساسية للـPilot (6.1، 6.5، 6.8، 6.9، 6.10) + 7.1 (offline) + 12 (الـPilot). الباقي يُسحب تدريجياً.