# وثيقة رؤية المنتج — منصة «المسجد المؤثر»

الإصدار: 0.2 (محدّثة بقرارات الإدارة — انظر سجل القرارات) — التاريخ: 27 ذو الحجة 1447هـ / 13 يونيو 2026م المالك: مدير المنتج التقني المرجعان: «دليل عمل مشروع المسجد المؤثر» (رجب 1447هـ) — «مقترح خطة إنجاز مسابقة المسجد المؤثر في مدينة حلب» (صادر داخلي 77)

## 1. المشكلة

مشروع المسجد المؤثر يدير اليوم 400 مسجد ويتوقع التوسع إلى آلاف خلال أشهر. النظام الحالي ورقي بالكامل:

- سجل المتابعة الأسبوعي بنظام النقاط (70 نقطة أسبوعياً لكل مسجد) يُملأ ورقياً ويصعب تجميعه عبر المربعات والكتل.

- التقارير الشهرية والربعية والسنوية (المادة 19) تُكتب يدوياً وتتأخر وتتفاوت جودتها.

- لا رؤية فورية للإدارة العليا عن أداء المساجد: من يعمل، من تعثّر، أين الاتجاهات.

- الدورة الإدارية (عضويات، دورات السنتين، الشواغر، المصادقات — المواد 9–16 والباب الخامس) تُدار بالذاكرة والمراسلات.

- المسابقة السنوية تتطلب تتبع نقاط آلاف المشتركين الأفراد واختبارات مركزية وتصفيات، وهو ما لا يحتمله الورق أصلاً.

مع كل مسجد جديد يتضاعف العبء على المستويات الإشرافية. الورق لا يتوسع؛ المنصة تتوسع.

## 2. الرؤية

منصة عربية واحدة (ويب متجاوب أولاً، ثم تطبيق جوال) تكون «نظام التشغيل الرقمي» للعمل المسجدي: يُدخل أمير المسجد نشاطه اليومي في دقيقتين من هاتفه ولو بلا إنترنت، وتتولد منها النقاط والتقارير ولوحات المتابعة لكل المستويات تلقائياً، وتُدار عليها العضويات والخطط والمسابقة.

## 3. المستخدمون

| المستخدم | حجمه التقريبي عند 400 مسجد | حاجته الأساسية |
| --- | --- | --- |
| الإدارة العليا / رابطة المحافظة | أفراد | رؤية شاملة، مقارنات، قرارات توسّع |
| مسؤول الكتلة (متفرغ، ~50 مسجداً) | ~8 | متابعة مربعاته، كشف التعثر مبكراً |
| مسؤول المربع (~10 مساجد) | ~40 | متابعة مساجده العشرة أسبوعياً |
| أمير المسجد | ~400 | إدخال سريع، تقريره يتولد وحده |
| أعضاء الأسرة ومسؤولو اللجان (7–9 لكل مسجد) | ~3,200 | مهامهم وخططهم وتقارير لجانهم |
| شباب المسجد / المشتركون في المسابقة | 20,000+ (بحد أدنى 50 لكل مسجد) | نقاطهم وترتيبهم وبرنامجهم الشهري |
| المسار النسائي (بنية موازية حتى المربع) | بنفس البنية | نفس الوظائف بنطاق مستقل |

ملاحظة حجم: عند التوسع لآلاف المساجد يصبح المستخدمون بمئات الآلاف؛ القرارات المعمارية تُتخذ على هذا الأساس من اليوم الأول.

## 4. القيمة المحورية (لماذا سيستخدمه الناس طوعاً)

- لأمير المسجد: إدخال دقيقتين يومياً يُغنيه عن كتابة التقرير الشهري كاملاً — التقرير يتولد تلقائياً. يرى ترتيب مسجده ونقاطه فوراً.

- لمسؤول المربع/الكتلة: بدل جمع 10–50 ورقة، شاشة واحدة تظهر من أدخل ومن تأخر ومن دون الهدف.

- للإدارة العليا: قرار التوسع والدعم مبني على بيانات حية لا انطباعات.

- للمشترك في المسابقة: يرى نقاطه وترتيبه، فيزيد حماسه — وهذا هدف المسابقة نفسه.

## 5. النطاق

### داخل النطاق (مراحل)

تحديث الترتيب بعد قرارات الإدارة: الملف المالي ووحدة «على بصيرة» ليسا «تحسينات لاحقة» بل سبب جمع النقاط أصلاً (الرواتب تُحسب منهما)، فرُفعت أولويتهما. والمسار النسائي بمجموعة أنشطة مختلفة جزء من النواة لا إضافة.

| المرحلة | المحتوى | المرجع |
| --- | --- | --- |
| 0 — الأساس | الهيكلية (مسجد→مربع→كتلة→محافظة)، التسجيل المفتوح ومنح الصلاحيات (ق4)، الأدوار والصلاحيات النطاقية، المسار النسائي | التوطئة، المواد 9–16، ق4 |
| 1 — MVP: النقاط | السجل الأسبوعي بنظام النقاط مع تعدد المُدخلين (اللجان) وسلسلة الاعتماد (ق1)، مساري الرجال/النساء (ق6)، قفل الأسبوع (ق5)، لوحات المتابعة، التقارير الشهرية، عرض القيمة المالية للنقاط | سجل المتابعة، المواد 17–21، ق1/ق5/ق6 |
| 2 — المالية | ترشيح المستحق الشهري آلياً (نقاط×معدّل)، إقرار الإدارة العليا، الخصومات/الحوافز، تسجيل المصروف، التقارير المالية لكل مستوى | ق2/ق7 · وحدة المالية |
| 3 — على بصيرة | معلّم «على بصيرة» والمحاسبة بالساعة، الحلقات والمعاهد، سجل الطلاب والتقييم والأنشطة، تكامل مالي | ق8/ق9 · وحدة على بصيرة |
| 4 — المسابقة | تسجيل المشتركين (15–40)، البرنامج الشهري، نقاط الأفراد والأعذار، الاختبارات المركزية، التصفيات | ملف المسابقة |
| 5 — المؤسسية والتوسع | المحاضر والأرشفة، مالية المسجد الداخلية (تبرعات)، خطط اللجان، الدورة الإدارية، التحفيظ، تطبيق Flutter، الإغاثة (بعد نضوج الأمن) | المواد 22–36، البابان الخامس والسادس |

### خارج النطاق (صراحةً)

- النطاق الوظيفي للمنصة هو العمل الإداري والتعليمي والاجتماعي والخيري الموثق في السجل والأنشطة — لا غير.

- الحملات الإعلامية والتسويق الميداني للمسابقة (تنفذها جهة إعلامية متعاقدة؛ المنصة تستقبل المسجلين فقط).

- المحتوى التعليمي نفسه (كتاب «على بصيرة» يُدرَّس حضورياً؛ المنصة تتابع التقدم ولا تستضيف منهجاً إلكترونياً — في هذه المراحل).

- صرف الجوائز المالية (تُدار خارج المنصة؛ المنصة تحدد المستحقين).

## 6. المتطلبات الحاكمة (تسري على كل المراحل)

- عربي RTL كاملاً، والتقويم الهجري أساسياً والميلادي مرافقاً (الخطط والمسابقة كلها هجرية).

- Offline-first: الإدخال يعمل بلا إنترنت ويزامن لاحقاً (PWA). شرط غير قابل للتفاوض بسبب واقع الاتصالات.

- بساطة الإدخال: ملء سجل اليوم ≤ دقيقتين على هاتف متواضع.

- أمن وخصوصية: بيانات أشخاص وعوائل في بيئة حساسة — تشفير أثناء النقل والتخزين، صلاحيات نطاقية صارمة (كلٌّ يرى شجرته فقط)، تقليل البيانات المجموعة للحد الأدنى، سجل تدقيق (Audit Log) لكل تعديل.

- قابلية الإعداد: أنواع الأنشطة ونقاطها والهدف الأسبوعي (70) قابلة للتعديل من الإدارة دون تدخل برمجي.

- التوسع: البنية تحتمل 5,000 مسجد و500 ألف مستخدم دون إعادة تصميم.

## 7. مقاييس النجاح (بعد 3 أشهر من التعميم)

| المقياس | الهدف |
| --- | --- |
| نسبة المساجد التي تُدخل سجلها أسبوعياً | ≥ 80% |
| متوسط زمن إدخال سجل اليوم | ≤ دقيقتان |
| التقارير الشهرية المولدة تلقائياً (بدل اليدوية) | 100% |
| زمن حصول مسؤول الكتلة على صورة مربعاته | لحظي (كان أياماً) |
| متوسط تأخر الإدخال عن اليوم الفعلي | ≤ يومان |

## 8. المخاطر الكبرى وكيف نواجهها

| الخطر | الاحتمال | المواجهة |
| --- | --- | --- |
| ضعف التبنّي (الأمراء متطوعون مشغولون) | الأعلى | قيمة فورية للأمير (تقرير يتولد وحده)، إدخال دقيقتين، تجربة موجهة على 10–20 مسجداً، «بطل منصة» في كل كتلة، دمج تدريب المنصة في دورة الانضمام المنصوص عليها |
| ضعف الاتصالات | عالٍ | Offline-first من اليوم الأول |
| تسرب بيانات حساسة | متوسط/أثره كارثي | المتطلب الحاكم 4 + تأجيل بيانات الإغاثة للمرحلة 4 |
| تضخم النطاق (بناء كل اللجان دفعة واحدة) | عالٍ | الالتزام الصارم بالمراحل؛ كل طلب جديد يدخل الـBacklog لا الإصدار الحالي |
| ضغط موعد المسابقة (رجب) | متوسط | وحدة المسابقة مسار موازٍ مستقل بعد استقرار MVP |

## 9. الخطوط الزمنية العريضة

- أسبوعان: إقرار الوثائق وحسم الأسئلة المفتوحة في سجل القرارات.

- 3–4 أسابيع: تصميم Figma لشاشة «سجل اليوم» (بمساري الرجال/النساء) واختباره مع أمراء مساجد فعليين.

- 8–10 أسابيع: بناء المرحلة 0 + 1 (النقاط).

- 4–6 أسابيع: تجربة موجهة على محافظة إدلب (ق3) — قريبة وسهلة المتابعة المباشرة.

- بالتوازي بعد استقرار MVP: المالية ثم «على بصيرة»، ثم المسابقة (لموعدها الهجري).

- بعدها: تعميم تدريجي محافظةً فمحافظة.