# PRD — المرحلة الأولى (MVP): السجل الأسبوعي ولوحات المتابعة والتقارير

الإصدار: 0.2 (محدّثة بقرارات الإدارة — سجل القرارات) يشمل: المرحلة 0 (الأساس) + المرحلة 1 (MVP: النقاط) من وثيقة الرؤية المراجع: 01_vision.md · 02_roles_permissions.md · 03_data_model.md · 05_decisions_log.md

## 1. هدف الإصدار

أن يتمكن أمير كل مسجد من إدخال نشاطه اليومي من هاتفه في دقيقتين (ولو بلا إنترنت)، وأن يرى كل مستوى إشرافي صورة نطاقه لحظياً، وأن يتولد التقرير الشهري تلقائياً — بحيث يستغني المشروع عن السجل الورقي نهائياً في المساجد المفعّلة.

معيار نجاح الإصدار (في الـPilot على 10–20 مسجداً، 4–6 أسابيع): - ≥ 80% من مساجد الـPilot تُكمل سجلها الأسبوعي 3 أسابيع متتالية. - متوسط زمن إدخال اليوم ≤ دقيقتين (يُقاس فعلياً من المنصة). - أمير واحد على الأقل يقول حرفياً إن التقرير المولد أغناه عن الكتابة اليدوية (مقابلات الـPilot).

## 2. المستخدمون المعنيون بهذا الإصدار

أمير المسجد ونائبه (المُدخلان)، مسؤول المربع، مسؤول الكتلة، الإدارة العليا، ومدير النظام. لا حسابات للأعضاء العاديين ولا للمشتركين في هذا الإصدار (يُسجلون كبيانات فقط).

## 3. النطاق الوظيفي — ملاحم وقصص مستخدم

### الملحمة E0: إعداد الهيكلية والحسابات (المرحلة 0)

| # | القصة | معايير القبول |
| --- | --- | --- |
| E0.1 | بصفتي مديرَ نظام، أنشئ الشجرة التنظيمية (رابطة/كتل/مربعات/مساجد) وأستورد المساجد الـ400 من ملف Excel | استيراد CSV/Excel بقالب معتمد؛ تقرير أخطاء صفّي (اسم مكرر، مربع غير موجود)؛ دعم المسار النسائي بحقل gender_track |
| E0.2 | بصفتي مستخدماً جديداً، أسجّل بنفسي (اسم، هاتف، مسجد الحي، الجنس، سنة الميلاد الهجرية) فأبدأ بدور «مسجَّل» بلا صلاحيات (ق4) | تسجيل ذاتي مفتوح؛ تحقق هاتف؛ يظهر للمشرف الأعلى كطلب لمنح دور |
| E0.2.ب | بصفتي مشرفاً أعلى، أمنح المسجَّل دوراً ونطاقاً (أمير/مسؤول لجنة/مربع…) | منح الدور من الطبقة الأعلى؛ مسار مصادقة تعيين الأمير مبسط (موافقة واحدة إلزامية في MVP) |
| E0.3 | بصفتي أميرَ مسجد، أسجل أعضاء أسرتي (7–9) وحقائبهم ولجانهم | إضافة عضو باسم وحقيبة وسنة ميلاد هجرية؛ تحقق آلي من شرط السن (≥18هـ)؛ بلا حسابات دخول لهم |
| E0.4 | بصفتي أيَّ مستخدم، أدخل بحساب شخصي وأرى نطاقي فقط | اختبار صلاحيات آلي: مسؤول مربع لا يرى مسجداً خارج مربعه إطلاقاً (ولا عبر API) |

### الملحمة E1: الإدخال اليومي للسجل (قلب المنتج)

| # | القصة | معايير القبول |
| --- | --- | --- |
| E1.1 | بصفتي أميرَ مسجد، أفتح «سجل اليوم» وأرى الأنشطة الثمانية وأسجل ما تم بعدّاد لكل نشاط | الشاشة تعمل على هاتف 360px؛ الأنشطة الثمانية بأوزانها من إعدادات النظام لا من الكود؛ النقاط تُحسب فورياً أمامه؛ زر +/− لكل نشاط (درسان = 4 نقاط) |
| E1.2 | بصفتي أميرًا، أضيف ملاحظة على اليوم أو على نشاط بعينه | حقل نص حر يعادل عمود «ملاحظات وإضافات» الورقي |
| E1.3 | بصفتي أميرًا، أُقرّ أن العمل تم بإشراك الأسرة | خانة إقرار واحدة لليوم (قاعدة التوطئة: لا يُحتسب العمل الفردي)؛ بدونها يُحفظ اليوم «مسودة» ولا يدخل النقاط |
| E1.4 | بصفتي أميرًا، أُدخل بلا إنترنت ويتزامن لاحقاً | الإدخال يكتمل كاملاً Offline (PWA)؛ مؤشر حالة مزامنة واضح؛ عند التعارض تكسب آخر كتابة ويُسجل الأمر في سجل التدقيق |
| E1.5 | بصفتي أميرًا/مسؤول مربع، بعد قفل الأسبوع أُضيف نشاطاً جديداً فقط ولا أعدّل القائم (ق5) | الإضافة متاحة؛ التعديل/فتح المقفل حصراً لمسؤول الكتلة/المحافظة فأعلى ويُسجَّل في AuditLog |
| E1.8 | بصفتي مسؤول لجنة (إغاثة/رياضة/دعوة…)، أُدخل أنشطة لجنتي ضمن نطاقها فتُضاف لسجل المسجد (ق1) | إدخال محصور بأنشطة اللجنة؛ تدخل كـ«غير معتمدة» حتى يُقرّها الأمير |
| E1.9 | بصفتي أميرًا، أُقرّ إدخالات اللجان فتدخل النقاط، ثم تطّلع وتُقرّ أعلى طبقة مفعّلة فوقي (ق1) | سلسلة: لجنة→أمير→أعلى طبقة مفعّلة (تُحسب آلياً = أعلى تكليف نشط فوق المسجد) |
| E1.6 | بصفتي أميرًا، أرى مجموع أسبوعي مقابل هدف الـ70 وشريط تقدم | حساب التعويض بين أسابيع الشهر يظهر على مستوى الشهر (التوطئة) |
| E1.7 | بصفتي نائبَ الأمير، أُدخل بدلاً عنه عند غيابه | نفس صلاحية الإدخال؛ يُسجل من أدخل فعلياً |

### الملحمة E2: لوحات المتابعة

| # | القصة | معايير القبول |
| --- | --- | --- |
| E2.1 | بصفتي أميرًا، أرى لوحة مسجدي: نقاط الأسبوع والشهر، الاتجاه، ترتيبي داخل مربعي | الترتيب داخل المربع فقط (لا يرى بقية الشجرة) |
| E2.2 | بصفتي مسؤولَ مربع، أرى مساجدي العشرة: من أدخل اليوم/الأسبوع، نقاط كلٍّ مقابل الهدف، المتأخرون بالأحمر | «متأخر» = لا إدخال منذ يومين (قابل للإعداد)؛ فرز وترتيب |
| E2.3 | بصفتي مسؤولَ كتلة، أرى مربعاتي مجمعةً وأغوص حتى المسجد الواحد | تجميع متدرج Drill-down؛ يشمل المسار النسائي التابع للكتلة |
| E2.4 | بصفتي إدارةً عليا، أرى الشبكة كلها: نسبة الإدخال، أفضل/أدنى الكتل، اتجاه شهري | تصدير CSV للوحات؛ زمن تحميل أي لوحة ≤ 3 ثوانٍ عند 400 مسجد |

### الملحمة E3: التقارير المولدة

| # | القصة | معايير القبول |
| --- | --- | --- |
| E3.1 | بصفتي أميرًا، أُولّد التقرير الشهري لمسجدي بضغطة زر | يتضمن: جدول النقاط الأسبوعية، تفصيل الأنشطة الثمانية، الملاحظات، نسبة تحقيق الهدف؛ قالب يطابق بنية التقارير المطلوبة في المادة 19 |
| E3.2 | بصفتي أميرًا، أعتمد التقرير فيصل تلقائياً لمسؤول المربع | حالة التقرير: مولّد → معتمد من الأمير → مطّلع عليه من المربع؛ إشعار للمربع |
| E3.3 | بصفتي مسؤولَ مربع/كتلة، أُولّد تقريراً مجمعاً لنطاقي (شهري/ربعي) | تجميع آلي من تقارير المساجد + ملخص تنفيذي يعبّأ يدوياً (حقل نصي) |
| E3.4 | بصفتي أيَّ معتمِد، أُصدّر التقرير PDF بالعربية | PDF منسق RTL بالتاريخين الهجري والميلادي، قابل للطباعة والإرسال في تيليغرام/واتساب |

### الملحمة E4: الإعدادات والإشعارات الأساسية

| # | القصة | معايير القبول |
| --- | --- | --- |
| E4.1 | بصفتي إدارةً عليا، أعدّل قائمة الأنشطة وأوزانها والهدف الأسبوعي | التعديل يُنشئ إصدار PointsScheme جديداً يسري من أسبوع قادم؛ التاريخ السابق لا يُعاد حسابه |
| E4.2 | بصفتي أميرًا، يصلني تذكير إن لم أُدخل سجل أمس | إشعار PWA Push + شارة داخل التطبيق؛ قابل للإيقاف من المربع لمسجد متوقف مؤقتاً |
| E4.3 | بصفتي مسؤولَ مربع، يصلني ملخص أسبوعي صباح السبت | قائمة الملتزمين/المتأخرين في مربعي |

## 4. الشاشات (للتصميم في Figma)

- تسجيل الدخول + قبول الدعوة

- سجل اليوم (الشاشة الأهم — تصمم أولاً وتُختبر مع أمراء فعليين)

- أسبوعي: عرض الأسبوع كاملاً (يعادل الورقة الحالية بصرياً للأُلفة، لكن لا تُنسخ حرفياً)

- لوحة المسجد · 5. لوحة المربع · 6. لوحة الكتلة · 7. لوحة الإدارة

- التقرير الشهري (عرض + اعتماد + PDF)

- أعضاء الأسرة والحقائب

- إدارة الهيكلية والتكليفات (Back-office)

- إعدادات نظام النقاط

## 5. قواعد العمل المثبّتة في هذا الإصدار

- الأسبوع: السبت → الجمعة؛ التقويم الأساسي هجري والميلادي مرافق.

- مساران بحسب الجنس (ق6): الرجال (الأنشطة الثمانية: اجتماع الأسرة 1، «على بصيرة» 2، دروس 2، اجتماعي/علاقات 1، استقطاب 1، ترفيهي/رياضي 1، إعلامي 1، أخرى 1). النساء: تُلغى الأنشطة الخاصة بالرجال، وتُضاف أنشطة نسائية (زيارة دعوية، جولات، توزيع حجابات، إقناع بالحجاب، حضور دروس، إلقاء/ملتقيات) — كلٌّ بنقطة، بنفس هدف الـ70 وتقرير مستقل. الكل قابل للإعداد من R1.

- تكرار النشاط في اليوم مسموح ويُجمع.

- يوم بلا إقرار شورى = مسودة لا تُحتسب.

- التعويض داخل الشهر الهجري حصراً (ق2): النقاط=مال، والتعويض تلقائي في المجموع الشهري؛ لا قيمة له بعد الشهر.

- لا حذف فعلي لأي إدخال؛ كل تعديل مسجل في AuditLog.

- سلسلة الاعتماد (ق1): لجنة تُدخل ← الأمير يُقرّ ← أعلى طبقة مفعّلة تُقرّ.

## 6. غير الوظيفي (ملزم في هذا الإصدار)

- PWA متجاوبة، عربية RTL بالكامل، تعمل على Android WebView وSafari iOS.

- Offline-first للإدخال (E1) حصراً؛ اللوحات تتطلب اتصالاً (مقبول في MVP).

- زمن استجابة الإدخال < 200ms محلياً؛ اللوحات ≤ 3 ثوانٍ.

- تشفير TLS + تشفير قاعدة البيانات؛ جلسات منتهية الصلاحية؛ حد محاولات الدخول.

- نسخ احتياطي يومي مع اختبار استعادة قبل الـPilot.

### الملحمة E5: مسار النساء (ق6)

| # | القصة | معايير القبول |
| --- | --- | --- |
| E5.1 | بصفتي مُدخِلةً في مسجد نسائي، أرى مجموعة أنشطة النساء فقط | الأنشطة الخاصة بالرجال غير ظاهرة إطلاقاً؛ تظهر أنشطة النساء (ق6) |
| E5.2 | بصفتي إدارةً، أُولّد تقرير النساء بخطابه المخصص | قالب تقرير مستقل بمصطلحات المسار النسائي |
| E5.3 | بصفتي مسؤولة مربع نسائي، أرى نطاقي معزولاً | لا تظهر بيانات النساء إلا لإدارتهن ولمستوى الكتلة فأعلى (القاعدة الذهبية) |

ملاحظة: القيمة المالية للنقاط تُعرض في هذا الإصدار (شفافية)، أما الترشيح والإقرار والصرف فمن المرحلة 2 (وحدة المالية). ووحدة «على بصيرة» من المرحلة 3 (وثيقتها)؛ في MVP يكتفي المسجد بنقطة «دُرّس على بصيرة».

## 7. خارج نطاق هذا الإصدار (مثبت — يُرفض أي تسلل)

وحدة المسابقة كاملة · ترشيح/إقرار/صرف المستحقات المالية (مرحلة 2) · محاسبة معلّم «على بصيرة» بالساعة (مرحلة 3) · المحاضر والأرشفة · خطط اللجان · التحفيظ · تطبيق Flutter · الإشعارات المتقدمة · بيانات الإغاثة.

## 8. خطة الإطلاق

- Sprint 1–2: الهيكلية والحسابات والصلاحيات (E0) + هيكل PWA.

- Sprint 3–4: الإدخال اليومي Offline (E1) — يُختبر مع 3 أمراء على بيانات حقيقية من منتصف Sprint 3.

- Sprint 5: اللوحات (E2) + الإشعارات الأساسية (E4.2).

- Sprint 6: التقارير (E3) + الإعدادات (E4.1) + تصلب أمني.

- Pilot: محافظة إدلب (ق3) لمدة 4–6 أسابيع مع قناة دعم مباشرة (مجموعة تيليغرام) وزيارات ميدانية أسبوعياً.

- بوابة القرار: تحقق معايير نجاح الإصدار (بند 1) ← التعميم محافظةً فمحافظة + بدء المرحلة 2 (المالية).

## 9. أسئلة مفتوحة خاصة بهذا الإصدار

حُسمت (ق1، ق3، ق5): الاعتماد (لجنة→أمير→أعلى طبقة مفعّلة)، الـPilot (إدلب)، تعديل المقفل (كتلة/محافظة فأعلى).

حُسم لاحقاً: الإشعارات = Web Push + بوت تيليغرام (لا SMS مدفوع الآن) — انظر خطة البناء §8.

| م | ما يزال مفتوحاً | أثره |
| --- | --- | --- |
| 1 | كيف تُحدَّد «أعلى طبقة مفعّلة» تلقائياً (تأكيد: أعلى تكليف نشط في سلسلة الآباء)؟ | منطق سلسلة الاعتماد |
| 2 | داخل إدلب: نبدأ بكل مساجدها دفعة أم على دفعات بالمربعات؟ | خطة التدريب |